|  |  |
| --- | --- |
| **ESIREM** | Projet :  **Site BDE Agrosup** |
|  | Rapport Hebdomadaire |
| Référence : | **Période** du début du projet au 20/10/14 |
| Emetteur : Nicolas Dupin, Julie Grastilleur | Destinataire : Benoit Darties |
| **Date** : **20/10/14** | Copies : |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Avancement global / respect du planning** |  | **4. Décisions prises au cours de la période écoulée** |
| Découverte du projet. Etablissement des tâches à effectuer |  | Exclusion du CMS Joomla car plus axé sites commerciaux, peu de plugins |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Tâches menées sur la période écoulée** |  | **5. Risques/Points en suspens / Contraintes** |
| Création du dépôt Git (provisoire ?). Répartition des tâches : recherches concernant Drupal pour Nicolas, Wordpress pour Julie |  | Nécessaire de pouvoir contacter l’administrateur du site actuel pour déterminer comment héberger les photos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Tâches prévues sur la période à venir** |  | **6. Indicateurs (chiffrés)** |
| Au 03/11 : être fixé sur le CMS à utiliser + méthode d’hébergement de photos (si possible) Création d’un fichier-rapport Latex contenant la liste des sources et le début du rapport |  |  |